# OPIS ZAŁOŻEŃ DO REALIZACJI ETAPU I

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP I

Realizacja projektu w Etapie I przewiduje budowę budynku hospicjum jako zamkniętej wykończonymi ścianami zewnętrznymi kubatury oraz realizację instalacji podposadzkowych.

Założenia realizacji Etapu I przewidują również wykonanie żelbetowego zbiornika na wodę dla celów przeciwpożarowych.

W ramach prac terenowych należy uwzględnić rozbiórkę wiaty przeznaczonej w projekcie do likwidacji.

# REALIZACJA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ETAP I

Zgodnie z przedmiarem robót dla realizacji prac budowlanych w Etapie I należy przewidzieć wykonanie następujących prac:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe, w tym fundamenty, płyty stropowe, słupy, belki, ściany, zbrojenie

- roboty murowe,

- roboty izolacyjne,

- częściowo stolarka drzwiowa i okienna w zakresie drzwi i ścianek aluminiowych zewnętrznych oraz okien zewnętrznych z PCV, schodów segmentowych, wyłazu dachowego,

- podłoża pod posadzki,

- kompletne pokrycie i konstrukcji dachowych,

- kompletne wykończenie elewacji budynku wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi.

# OPIS ZAŁOŻEŃ DO REALIZACJI ETAPU II

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP II

Założenia realizacji robót terenowych Etapu II przewidują przebudowę wjazdu na teren DPS-u, który bezpośrednio związany jest z terenem realizacji przedmiotowej Inwestycji. W ramach realizacji zagospodarowania terenu przewidziano również wykonanie wiaty śmietnikowej oraz ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami.

# REALIZACJA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ETAP II

Zgodnie z przedmiarem robót dla realizacji prac budowlanych w Etapie II należy przewidzieć wykonanie następujących prac:

- montaż ścianek giszetowych,

- montaż ściany przesuwnej panelowej,

- realizacja wszelkich okładzin ścian i stropów, w tym prace tynkarskie, obudowy z płyt gipsowo – kartonowych, sufity podwieszone, odbojnice i poręcze,

- stolarka drzwiowa,

- wewnętrzne ścianki i drzwi aluminiowe,

- drzwi drewniane,

- drzwi przeciwpożarowe,

- realizacja podłóg i posadzek,

- prace malarskie,