
Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
reprezentowany przez Starostę   -  Jana Żychlińskiego
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych                   ( t.j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, zaprasza do złożenia ofert w przetargu ograniczonym  poniżej kwoty określonej w oparciu o art. 11 ust.8 ustawy,  na:

WYKONANIE STUDIUM WYKONANLNOŚCI PROJEKTU pn.:
„OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA PASMA ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KORYTARZU:

m. st. WARSZAWA DZIELNICA BEMOWO – STARE BABICE – OŻARÓW MAZOWIECKI – LESZNO - BŁONIE – KAMPINOS – SOCHACZEW”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

    71.24.10.00-9  - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

OŻARÓW MAZOWIECKI,   STYCZEŃ 2014
I. INFORMACJE  OGÓLNE:

      1.  Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

           Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

           -  art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 201r., poz. 907),
           - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. nr 13, poz. 231),

           -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (D.U.z 2013r., poz. 1692),
      2.  Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

      3. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg wskazówek.

      4. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie wolno udostępniać jej osobom trzecim.

      5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

      6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1.Wykonanie studium wykonalności projektu pn.: „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew

       CPV:

       71.24.10.00-9
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
2.1. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
3.  Okres realizacji zamówienia –  do  30 września 2014 roku.

  4. Termin związania ofertą – zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - 30 dni od terminu składania ofert. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania           w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienia sam. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą                            z podwykonawcą, ze wskazaniem tej części, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. 
7. Sposób rozliczenia:

    Termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosił będzie do 14 dni od daty dostarczenia faktury.
III. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wadium wymagane – w wysokości 15.000,00 PLN  (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Formę wniesienia wadium określa art. 45 ustawy pzp.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, odpowiednia kwota powinna być przelana na rachunek bankowy Zamawiającego:

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na warunkach określonych w SIWZ zostanie odrzucona.

5.Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy pzp.

6. ZNWU nie jest wymagane.
7. Dowód wniesienia wadium stanowi załącznik do oferty.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Formularz oferty ( zał. nr  2 do SIWZ ) powinien być podpisany, a wszystkie załączniki parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3.  W przypadku gdyby jako załącznik do oferty dołączona została kopia jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono     z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie:

     - postępowania o udzielenie zamówienia którego dotyczy,

     - Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

     -  ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.

     Udzielone pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana do realizacji zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki została ona zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji  zamówienia. 

6. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie , zaadresowanej na  Zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia : „OFERTA NA  WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU pn.: „OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA PASMA ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC- KIEGO W KORYTARZU: m. st. WARSZAWA DZIELNICA BEMOWO – STARE BABCIE – OŻARÓW MAZOWIECKI – LESZNO - BŁONIE – KAMPINOS – SOCHACZEW”. 
     oraz „ Nie otwierać przed 7 lutego 2014 roku,  przed godz. 11.15 .”

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
V. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .    
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej dokumentacji pisemnie, faxem lub e-mailem (adres: zamowienia.publiczne@pwz.pl) przy czym każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania przekazując treść odpowiedzi pozostałym Wykonawcom pisemnie, faxem, e-mailem bez ujawniania źródła zapytania pod warunkiem, że zapytanie wpłynie najpóźniej 2 dni przed terminem otwarcia ofert.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do  składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejszą specyfikację. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.                          
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Do  – 30 WRZEŚNIA 2014 roku.
VII. SKŁADANIE  I  OTWARCIE  OFERT.   
1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 129/133 – Punkt Informacyjny (parter).    

2.  Termin składania ofert upływa  7 lutego 2014 r. o godz. 1100 . Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
3.  Oferty zostaną otwarte w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 1115 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, pok. 105 (sala konferencyjna – I piętro).
4.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5.  Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.  Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłasza nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę danej oferty.
7.  Oferta jest uznawana za ważną tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie wymogi formalne.
8.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
9.  Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

       - jest sprzeczna z ustawą pzp,

       - jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

       - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

       - zawiera rażąco niską cenę,

       - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia,

       - zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

       - w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

       - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę oferty stanowić będzie  łączna wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót będących przedmiotem umowy

2. Cena podana w ofercie musi być nominowana w PLN. W ofercie należy podać wartość netto, podatku VAT oraz wartość brutto.

3. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch znaków po przecinku.

4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej obowiązującymi przepisami skutkuje odrzuceniem oferty. 
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług             w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY .  

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.

2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w treści oferty.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

5. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią przesłanki wyszczególnione w art. 89 ustawy pzp. 

7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

                      Najniższa cena 
 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza          w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 

XII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNE.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie prawo zamówień publicznych.

XIII. WARUNKI PODPISANIA UMOWY           

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najkorzystniejszą ceną           uwzględniającą wszystkie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

3. Wybrany Wykonawca dostarczy jako załącznik do umowy podpisany kosztorys ofertowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy       w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

  a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie mającym wpływ                  na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustalonej stawki podatku od towarów            i usług VAT,

  b) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:

    - siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

    - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego, nie później niż 3 dni                od zaistnienia wskazanych przyczyn, poinformowania o tym fakcie drugą stronę                  i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian o przedmiotowej umowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności , o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.  
XIV. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW.
1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony:

    - w Biuletynie Zamówień Publicznych,

    - na stronie internetowej zamawiającego bip.pwz.pl 
    - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,       
Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
na wykonanie

Studium wykonalności dot. projektu pn.: „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”.
I. Cel opracowania

Celem jest opracowanie studium wykonalności (zwanego dalej SW) dla projektu pn.: „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew” zwanego dalej Projektem. 

Zamawiający oczekuje wykazania celowości realizacji Projektu z określeniem uwarunkowań terenowych, technicznych, ekonomicznych, finansowych i środowiskowych oraz rekomendacji optymalnego rozwiązania.

Studium wykonalności w przyszłości będzie podstawą sporządzenia wniosku                             o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej. Jego stopień szczegółowości ma umożliwić określenie zasad obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz uwarunkowań realizacyjnych, umożliwiających podjęcie decyzji o wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.

Wykonawca SW powinien zapoznać się i wykorzystać do wykonania opracowania obowiązujące wytyczne, instrukcje i zalecenia instytucji, takich jak: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), JASPERS i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), zaangażowanych w proces wdrażania programów UE dotyczących  infrastruktury transportowej.

Metodyka przyjęta do wykonania poszczególnych elementów studium wykonalności powinna być zgodna z Niebieską Księgą, Infrastruktura drogowa, oraz Niebieską Księgą, Sektor transportu publicznego, JASPERS, grudzień 2008.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że w okresie wykonywania SW mogą nastąpić zmiany w ww. dokumentach, ich uzupełnienia, a nawet zastąpienie innymi równoważnymi dokumentami. Wykonawca w miarę możliwości powinien uwzględnić te zmiany.
II. Opis przedsięwzięcia

W dniu 10 maja 2013 r. podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim, m.st. Warszawą, Gminą Kampinos, Gminą Leszno, Miastem i Gminą Błonie, Gminą Stare Babice, Miastem i Gminą Ożarów Mazowiecki, Miastem Sochaczew, Gminą Sochaczew oraz Powiatem Sochaczewskim w sprawie wspólnej realizacji studium wykonalności dla  projektu pn.: „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”. Realizację porozumienia powierzono Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.

Projekt ma doprowadzić do stworzenia efektywnego pod względem kosztów i korzyści społecznych i o wysokim standardzie systemu transportu zbiorowego, służącego obsłudze pasma zachodniego. Planowane rozwiązanie komunikacyjne ma umożliwić połączenie: powiatu sochaczewskiego (kraniec zachodni w centrum Sochaczewa),powiatu warszawskiego zachodniego (gminy: Kampinos, Leszno, Błonie, Stare Babice i Ożarów Maz.) z m. stoł. Warszawą (kraniec wschodni w formie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stacji II linii metra Chrzanów na Bemowie).

III. Dostępne materiały

Zamawiający, na życzenie Wykonawcy udostępni następujące dokumenty/opracowania do wykorzystania podczas wykonywania SW:

1. SUiKZP gminy Ożarów Maz.

2. SUiKZP gminy Stare Babice.

3. SUiKZP gminy Kampinos.

4. SUiKZP gminy Sochaczew.
5. SUiKZP miasta Sochaczew.

6. SUiKZP m.st Warszawy.
7. Projekt zmiany SUiKZP gminy Leszno.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Maz. dla obszarów Umiastów- Kaputy- Kręczki.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Maz. dla obszarów Strzykuły- Wieruchów- Piotrkówek Duży- Piotrkówek Mały.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Maz. dla obszarów części wsi Szeligi.

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek.
12. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Maz. dla obszarów Macierzysz- Jawczyce- Mory.

13. Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Leszno Etap A część II.

14. Obowiązujące i sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe).
15. Ekofizjografia dla obszaru gminy Ożarów Maz. oraz warunki geologiczno-gruntowo-wodne.

16. Informacja o chronionych formach przyrody i zabytków (gmina Ożarów Maz.).
17. Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2009 r.
18. Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitarnego Warszawy, Warszawa 2011 r.
19. Mapy zasadnicza, ewidencyjna wraz z informacją o formie własności w wersji elektronicznej (gmina Ożarów Maz.).

20. Projetowana droga wojewódzka wraz z kolejką podmiejską szansą zrównoważonego rozowju komunikacji w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Anna Market i Krzysztof Zgierski 2010-2012.

21. Projetowana trasa pojazdu szynowego szansą zrównoważonego rozowju komunikacji Pasma Zachodniego. Anna Market i Krzysztof Zgierski 2010-2013.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie SW każda ze stron porozumienia              (o którym mowa w pkt. II) wyznaczy osobę do kontaktu z Wykonawcą. Osoby tę będą także odpowiedzialne za udostępnienie ww. materiałów.

IV. Warianty przedsięwzięcia

Zamawiający wymaga przeanalizowania 5 następujących wariantów przedsięwzięcia:

· Wariant I - poprawa dostępności gmin pasma zachodniego do istniejącej linii kolejowej Warszawa – Sochaczew.

· Wariant II - budowa wydzielonej drogi dla szybkiej komunikacji autobusowej (tzw. BRT – Bus Rapid Transit).

· Wariant III - budowa wydzielonej drogi dla tzw. autobusu torowego (autobusu sterowanego).

· Wariant IV - budowa jednotorowej linii lekkiej kolei.

· Wariant V - budowa dwutorowej linii lekkiej kolei.

Wariantem odniesienia będzie wariant bezinwestycyjny (wariant 0).

W wariantach II i III należy przeanalizować dwa podwarianty: 

a)
przebieg po nowej trasie na całym odcinku pomiędzy Warszawą i Sochaczewem i 

b)
przebieg częściowo po nowej trasie, a częściowo z wykorzystaniem istniejącego układu drogowego (zwłaszcza na zachód od Leszna).       
Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę i poddania analizie autorskiego wariantu rozwiązania. Założenia dot. tego wariantu powinny być uzgodnione        z Zamawiającym, na etapie wykonywania opracowania.

Wstępnie należy zakładać rok 2022 jako pierwszy rok eksploatacji projektowanych rozwiązań (także projektowanej trasy). Założenie to będzie wymagało potwierdzenia z Zamawiającym, po podpisaniu umowy na wykonanie SW.

V. Założenia dot. wariantów przedsięwzięcia

W wykonywanym SW wymaga się uwzględnienia następujących założeń dot. wariantów przedsięwzięcia:

- Wariant 0 – bezinwestycyjny

W wariancie tym należy zakładać brak realizacji przedsięwzięcia polegającego na usprawnieniu obsługi komunikacyjnej analizowanego korytarza transportowego pasma zachodniego. Wariant ten jest niezbędny z punktu widzenia porównania prognoz ruchu            i przewozów oraz wykonania analiz kosztów i korzyści społecznych (porównywanie wariantu 0 z wariantami inwestycyjnymi). W tym wariancie, z uwagi na cel analizy należy zakładać,   że nastąpi rozwój pozostałych (planowanych na Mazowszu) elementów systemu transportowego (tła dla planowanego przedsięwzięcia),na podstawie rozpoznanych przez Wykonawcę planów krajowych, regionalnych i lokalnych. Wariant ten powinien być traktowany jako wariant odniesienia.

- Wariant I – poprawa jakości obsługi z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowej Warszawa - Sochaczew  (LK nr 3)     

W wariancie tym należy rozważyć rozwiązanie ułatwiające dostępność (na kierunkach poprzecznych i w węzłach przesiadkowych) gmin pasma zachodniego do istniejącej linii kolejowej (Warszawa - Sochaczew). Oznaczać to powinno przedstawienie propozycji usprawnienia transportu zbiorowego, łączącego podstawowe źródła i cele podróży zlokalizowane w gminach pasma zachodniego z odpowiednimi przystankami na ww. linii kolejowej, a także poprawienie warunków dostępu samochodami (m.in. poprzez rozwój systemu Parkuj i Jedź – P+R) oraz transportem rowerowym (rozwój systemu Bike & Ride – B+R).Należy wykonać analizę linii kolejowej Warszawa – Sochaczew pod kątem możliwości poprawienia standardu obsługi, zwłaszcza jeśli chodzi o zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i skrócenie czasu przejazdu (uwzględniając konieczność dokonania  ew. działań inwestycyjnych i organizacyjnych). W tym wariancie nie należy zakładać budowy nowego systemu transportowego łączącego w sposób bezpośredni gminy pasma zachodniego z Warszawą (z węzłem przesiadkowym Chrzanów). 

- Wariant II – budowa wydzielonej (niezależnej) drogi dla szybkiej komunikacji autobusowej (tzw. BRT)

W tym wariancie należy zakładać budowę systemu szybkiego autobusu, poruszającego się na wydzielonej jezdni, wzdłuż osi planowanego, nowego korytarza transportowego zarezerwowanego zasadniczo dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 580 (DW 580).  W rozwiązaniu tym autobusy (ew. także minibusy) korzystałyby z wydzielonej jezdni, dedykowanej wyłącznie dla transportu zbiorowego do szybkiego przejazdu w kierunku Warszawy. Wykonawca SW powinien przedstawić: przebieg trasy, lokalizację przystanków, sposób rozwiązania technicznego, koncepcję powiązań trasy autobusowej z istniejącym układem dróg (w celu zapewnienia dostępu autobusów), koncepcję układu linii autobusowych(wraz z określeniem dla każdej linii typu taboru i częstotliwości kursowania) obsługujących poszczególne gminy(z założeniem wnikania linii w obszary poszczególnych gmin i stworzenia tzw. ”palczastego” układ tras).

W SW należy przewidzieć organizację parkingów P+R i B+R w sąsiedztwie planowanych przystanków autobusowych, które w przedstawionej propozycji miałyby pełnić rolę węzłów przesiadkowych, w celu ułatwienia dostępu oraz wzmocnienia wielkości przewozów pasażerskich w analizowanym korytarzu transportowym.

W wariancie tym wymaga się przeanalizowania dwóch podwariantów:

a)
przebieg trasy autobusowej po nowej trasie na całym odcinku pomiędzy Warszawą          i Sochaczewem i 

b)
przebieg częściowo po nowej trasie (z Warszawy do Leszna), a częściowo                         z wykorzystaniem istniejącego układu drogowego (od Leszna  do Sochaczewa).       
W Warszawie (w obu wariantach) trasa powinna przebiegać w sąsiedztwie ul. Szeligowskiej aż do węzła przesiadkowego związanego ze stacją II linii metra Chrzanów (rejon skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej. Podczas wykonywania SW należy przewidywać konieczność współpracy z projektantami aktualnie wykonywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu (mpzp Chrzanowa, uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXVI/2537/2010 z dnia 15.07.2010). Dotyczy to także wariantów III, IV i V.
W granicach miasta Sochaczew należy rozważyć wariantowe zakończenie trasy:

- Wariant A - z przebiegiem po nowym śladzie prowadzonym na wschód                    od Żelazowej Woli i wzdłuż wschodnich granic miasta do drogi nr 92, a następnie drogą nr 92  i istniejącym układem ulic do rejonu stacji kolejowej PKP Sochaczew,

- Wariant B - z przebiegiem po nowym śladzie na północny-zachód od Żelazowej Woli, przez Dzięgielewo i Chodakówek do istniejącej DW 580, a następnie                 z wykorzystaniem układu ulic miasta (np. Chopina i Al. 600-lecia) do rejonu stacji kolejowej PKP Sochaczew,

- Wariant C  - warianty A i B łącznie.  

- Wariant III – budowa trasy autobusu torowego       

W tym wariancie należy przyjąć rozwiązanie zbliżone do wariantu II. Należy jednak rozważyć techniczną wykonalność oraz koszty i korzyści wynikające z zastosowania nietypowej jezdni autobusowej zorganizowanej w formie torowiska autobusowego            (tzw. autobus torowy poruszający się na „sztywnym” torze, dzięki zastosowaniu prowadnic     i kół prowadzących zamocowanych w pojeździe). Celem takiego rozwiązania ma być zachowanie walorów rozwiązania typowego dla autobusów (elastyczności rozwiązania oraz bezpośredniości obsługi dzięki układowi linii obsługujących poszczególne gminy z szybkim przejazdem na głównym odcinku trasy do Warszawy), ale przy ograniczeniu kosztów związanych z rozwiązaniem technologicznym (mniejsze zużycie materiałów) i ograniczeniu dostępności trasy dla innych pojazdów (zwłaszcza samochodów osobowych). 

Wykonawca powinien wskazać odcinki, na których będzie wybudowana nietypowa jezdnia.

W tym wariancie należy przyjąć przebieg trasy wg dwóch wariantów a i b rozpatrywanych    w wariancie II oraz przebieg trasy na terenie Warszawy oraz warianty przebiegu trasy           na terenie Sochaczewa (A,B,C) jak w wariancie II.

Dla obu tych wariantów można przestawiać przebieg trasy na tych samych rysunkach.  

- Wariant IV – budowa jednotorowej linii lekkiej kolei       

W tym wariancie należy zakładać budowę jednotorowej linii lekkiej kolei w korytarzu zarezerwowanym w planach dla nowego przebiegu DW 580. Zakłada się, że takie rozwiązanie przyniesie oszczędności inwestycyjne w związku  z budową tylko jednego toru   (z organizowaniem mijanek w obrębie wybranych przystanków, co wpłynie na częstotliwość kursowania). W tym wariancie Wykonawca powinien przewidzieć i przedstawić koncepcję podsystemu obsługi gmin pasma drogowym transportem zbiorowym (autobusy/minibusy)     na dojazdach poprzecznych do przystanków komunikacji szynowej, zapewniający dostęp       z obszarów gmin pasma zachodniego oraz organizację parkingów P+R i B+R (w węzłach przesiadkowych).

W wariancie IV należy wariantowo rozważyć powiązanie linii lekkiej kolei z centrum Sochaczewa (wariant A lub wariant B). 

- Wariant V – budowa linii dwutorowej lekkiej kolei       

Rozwiązanie jak w wariancie IV, ale z budową linii dwutorowej.

W wariantach II-V (i ew. w wariancie autorskim) Wykonawca powinien:

1.W liniach rozgraniczających nowych odcinków projektowanej trasy uwzględnić budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów.

2.W porozumieniu z poszczególnymi gminami, w liniach rozgraniczających nowych odcinków projektowanej trasy, zachować rezerwę terenu pod odcinki ulic o charakterze lokalnym. Nie należy jednak dążyć do zarezerwowania terenu pod drogę na całym odcinku projektowanej trasy, co mogłoby doprowadzić do stworzenia warunków dla konkurencyjnego przejazdu samochodem w stosunku do transportu zbiorowego.   

3.Przedstawić zasady rozwiązania punktów kolizji projektowanej trasy (np. przecięć         z drogami) i zasady obsługi terenu po obu stronach projektowanej trasy w przypadku rozcięcia przez projektowaną trasę obecnych powiązań komunikacyjnych.

4.Przedstawić zasady organizacji przewozów, ze wskazaniem ich wad i zalet oraz rozważyć co najmniej możliwość występowania w roli organizatora: 

- Marszałka Woj. Mazowieckiego,

- Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

- Prezydenta m.st. Warszawy,

- Podmiotu powołanego przez zainteresowane gminy (związek międzygminny),            ew. zainteresowane powiaty (związek powiatów), ew. zainteresowane gminy              i powiaty (związek gmin i powiatów).   

VI. Wymagania dot. studium wykonalności

Zamawiający oczekuje, że przedmiotowe SW będzie zawierać następujące elementy:

1. Definicje pojęć (słownik)

2. Wykaz akronimów używanych w dokumencie

3. Podsumowanie przeprowadzonych analiz (synteza)

Rozdział ten powinien zawierać najważniejsze informacje na temat Projektu z określeniem, co najmniej: (I) rodzaju, charakteru i zakresu projektu (II) krótkiej historii projektu, (III) zakładanych celów, (IV) głównych rezultatów, (V) w sposób syntetyczny opis rekomendowanego rozwiązania, (VI) spodziewanego poziomu natężenia ruchu pasażerskiego na głównych odcinkach trasy w momencie uruchomienia projektu (przewozy w godzinach szczytu, przewozy dobowe), (VII) podstawowych kosztów i korzyści społecznych, podstawowych parametrów ekonomicznych i finansowych (w tym kosztu projektu i kosztu projektu w przeliczeniu na kilometr) oraz harmonogramu realizacji.

4. Określenie beneficjenta

4.1 
Beneficjent

4.2.
Zdolność organizacyjna (instytucjonalna) Beneficjenta

Rozdział ten powinien zawierać rekomendację podmiotu, który powinien być beneficjentem wdrażającym projekt z podaniem podstawowych  informacji o tym podmiocie, w tym o jego statusie prawnym.

5. Przedmiot studium
5.1.      Tytuł projektu
5.2.      Przedmiot projektu
5.3.      Cele projektu

5.4.      Lokalizacja projektu

Rozdział ten powinien zawierać pełny tytuł Projektu, wyjaśnienie co jest przedmiotem Projektu, jakie są cele realizacji Projektu, a także powinien zawierać najważniejsze informacje na temat lokalizacji Projektu na tle województwa oraz na tle obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000. Informacje te powinny zostać przedstawione w sposób:

· graficzny, na schematach w formie map (m.in. położenie geograficzne, położenie względem obszaru Natura 2000, umiejscowienie w sieci transportowej), w skali umożliwiającej identyfikację obszaru i przestawianych elementów.

· tekstowy, zawierający informacje na temat usytuowania Projektu w województwie, powiązań Projektu z najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi (drogami i korytarzami transportu zbiorowego).
6. Opis Projektu
6.1. Geneza i tło projektu

Geneza i tło projektu powinny zawierać informacje o źródłach decyzji dotyczących podjęcia prac nad przygotowaniem do realizacji analizowanego zadania inwestycyjnego.

6.2. Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu

Uzasadnienie powinno krótko przedstawiać powody dla których Projekt powinien być realizowany.

6.3. Zgodność Projektu z polityką UE

Rozdział ten w sposób syntetyczny (do 5 stron) powinien przedstawiać informacje na temat zgodności ze Strategią Europa 2020, Umową Partnerstwa (zdefiniowanymi w niej celami tematycznymi), POIiŚ 2014-2020, Kontraktem Terytorialnym Województwa Mazowieckiego oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Rozdział ten powinien wskazywać w jaki sposób Projekt realizuje cele ogólne i szczegółowe oraz w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych              w dokumentach strategicznych. Nie należy opisywać założeń ww. planów, a jedynie zgodność Projektu z celami. 

6.4.Odniesienie do zatwierdzonej strategii rozwoju województwa w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej 

Odniesienie powinno określać zgodność Projektu z celami określonymi w obowiązujących    w województwie mazowieckim dokumentach strategicznych, tj.: aktualnej strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego, Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2004 r. i w projekcie aktualizacji tego planu, Programie ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (2012 r.); Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015.

Należy podać informacje, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów w nich zawartych, bez opisywania założeń ww. dokumentów. Należy także opisać:

· czy Projekt jest ujęty w obowiązujących i projektowanych planach zagospodarowania przestrzennego,

· jakie zmiany i w których dokumentach planistycznych (takich  jak SUIKZP, MPZP) powinny być przeprowadzone w celu realizacji wariantu rekomendowanego.

6.5. Logika interwencji
6.5.1.   Produkty
6.5.2.   Rezultaty
6.5.3.   Oddziaływanie

Rozdział ten powinien przedstawiać wskaźniki produktu i rezultatu określone dla danej osi priorytetowej zamieszczone w aktualnym „Katalogu wskaźników obowiązkowych” dla danego programu operacyjnego (jako minimum).

W przypadku, gdyby szczegóły programu operacyjnego nie były jeszcze znane na etapie wykonywania SW, Wykonawca powinien wykorzystać zapisy Umowy Partnerstwa.

W przypadku gdyby wskaźniki okazały się niewystarczające lub nie wyczerpywały w części lub w całości podstawowych wskaźników właściwych dla tego Projektu, Wykonawca powinien uzupełnić Projekt o dodatkowe wskaźniki produktu i rezultatu. Oddziaływanie Projektu powinno zawierać opis podstawowych i dodatkowych korzyści i kosztów jakie może przynieść realizacja Projektu.   

6.6.  Komplementarność z innymi programami/działaniami/projektami

Należy wskazać, czy i w jaki sposób Projekt jest komplementarny z projektami zrealizowanymi w województwie mazowieckim w ciągu ostatnich 5 lat, a także z projektami realizowanymi i planowanymi do realizacji, w tym także z projektami współfinansowanymi ze środków UE, z podaniem lat realizacji i źródeł finansowania.

6.7. Określenie planowanego obszaru oddziaływania Projektu

Należy określić obszar z siecią transportową, która będzie podlegała oddziaływaniu Projektu. W przypadku prognoz ruchu drogowego i przewozów, za obszar oddziaływania Projektu należy uznać co najmniej obszar m. stoł. Warszawy, powiatów warszawskiego zachodniego         i sochaczewskiego. Granice obszaru należy określić na etapie wykonywania SW i uzgodnić    z Zamawiającym.

6.8.
Prawna wykonalność inwestycji

Należy przeanalizować i przedstawić kwestie dotyczące:
- niezbędnego wykupu (uzyskania dostępu do) gruntu,
- zakresu wykonania niezbędnych ocen oddziaływania na środowisko,
- konieczności uzyskania decyzji środowiskowej,
- konieczności uzyskania decyzji lokalizacyjnej,
- warunków i wymagań związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
7. Opis stanu istniejącego
   7.1.Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Projektu

Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu powinna zawierać przedstawienie dla obszaru objętego analizą:

· podstawowych danych społeczno-gospodarczych,
· podstawowych danych statystycznych (np. na podstawie GUS), charakteryzujących obszar analizy, m.in.: powierzchnię (w liczbach bezwzględnych), ludność ogółem, gęstość zaludnienia, stopę bezrobocia.
7.2.Stan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Projektu

W tym rozdziale należy przedstawić zagospodarowanie przestrzenne (rodzaj i intensywność zabudowy) w obszarze oddziaływania Projektu (z mniejszą dokładnością) i w bezpośrednim otoczeniu analizowanego korytarza transportowego (z większą dokładnością) w stopniu umożliwiającym sformułowanie wniosków dotyczących potencjału generacji i absorpcji ruchu związanego z ww. zagospodarowaniem oraz ustalenie uwarunkowań mogących mieć wpływ na ew. wariantowanie rozwiązań planistycznych i technicznych Projektu                  (np. w związku ze zidentyfikowaniem ograniczeń wynikających z usytuowania zabudowy mogących mieć ważny wpływ na przebieg trasy, położenie węzłów przesiadkowych, koszty inwestycyjne).   

Na tym etapie wykonywania SW należy przedstawić szczególne źródła i cele podróży zlokalizowane w obszarze oddziaływania Projektu, mogące mieć wpływ na wielkość przewozów pasażerskich (atrakcje turystyczne np. Żelazowa Wola, duże zakłady pracy, duże obiekty handlowo-usługowe, itp.). 

7.3.Istniejący system transportowy

Należy syntetycznie przedstawić informacje dot. systemu transportowego w otoczeniu Projektu, w podziale na poszczególne podsystemy (drogi, kolej, komunikacja autobusowa). W opisie należy uwzględnić system transportowy dzielnicy Bemowo w Warszawie               w związku z zakładaną przesiadką na budowaną II linię metra.

Należy przedstawić :

- kształt sieci transportowej (układ istniejący),

- podstawowe parametry techniczne sieci transportowej,
- syntetycznie stan techniczny sieci transportowej.
7.4. Stan bezpieczeństwa ruchu

Stan bezpieczeństwa ruchu powinien zostać przedstawiony syntetycznie na podstawie statystyk wypadków z ostatnich 3 lat. Analiza powinna dotyczyć obszaru wpływu Projektu      i powinna zostać wykonana na podstawie danych uzyskanych z policji (m.in. komend powiatowych Policji). 

7.5. Zidentyfikowane problemy

Należy wymienić i syntetycznie opisać problemy zidentyfikowane w niniejszym rozdziale mające związek z Projektem.

8. Zdefiniowanie zakresu przedsięwzięcia
8.1. Analiza potrzeb inwestycyjnych

8.2. Analiza wariantów

8.2.1.
Metodyka analizy
8.2.2.
Przedstawienie założeń służących do wyboru najkorzystniejszej opcji
8.2.3.
Określenie wariantów Projektu 

8.2.3.
Wybór wariantów Projektu do analizy 

Wykonawca powinien przeprowadzić analizę danych i sformułować propozycje wariantów Projektu z uwzględnieniem wytycznych przedstawionych w punkcie V niniejszej specyfikacji oraz ew. sformułować własne propozycje wariantu(ów) Projektu. Warianty te powinny być poddane dalszej analizie w ramach SW.     
Na tym etapie opis wariantów powinien być syntetyczny. Każdy wariant powinien być przedstawiony w formie opisowej i graficznie, w sposób czytelny.

9. Analiza rozwiązań technicznych
Należy przedstawić opis rozwiązania technicznego i technologicznego w odniesieniu                 do zdefiniowanych wariantów analizy. Opis powinien być na tyle szczegółowy, aby umożliwiał określenie kosztów inwestycyjnych Projektu, kosztów eksploatacyjnych/ utrzymaniowych wynikających z Projektu, czasu potrzebnego na realizację oraz ewentualnych uwarunkowań mogących mieć wpływ na wykonalność techniczną                        i organizacyjną Projektu
W szczególności oczekuje się:

- Przedstawienia przebiegu trasy na tle zagospodarowania przestrzennego (istniejącego oraz obowiązujących i sporządzanych dokumentów planistycznych) - studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej (w formie opisowej i graficznej, na mapach w skali).

- Przedstawienia zasad powiązań planowanej trasy z istniejącą (i planowaną) siecią drogową (w tym koncepcji rozwiązania punktów kolizji).

- Przedstawienia zasad powiązań planowanej trasy z istniejącymi (i planowanymi) liniami transportu zbiorowego, w tym koncepcji rozwiązania powiązania z II linią metra                i rozwiązania na terenie Sochaczewa.

- Przedstawienia zasad rozwiązania przekroju poprzecznego wraz z propozycją linii rozgraniczających (w formie opisowej i graficznej).

-  Przedstawienia zasad rozwiązania dotyczącego konstrukcji nawierzchni (typ torowiska, rodzaj nawierzchni jezdni itp.).

-  Przedstawienia koncepcji rozwiązania taborowego (typ taboru, gabaryty, rodzaj napędu, liczba miejsc, liczba miejsc siedzących itp.).

-  Przedstawienia koncepcji dotyczącej usytuowania i sposobu rozwiązania przystanków.

- Przedstawienia zasad rozwiązania dotyczącego węzłów przesiadkowych i zasad dostępu do projektowanej trasy komunikacyjnej (dojścia i dojazdy poprzeczne do węzłów przesiadkowych), w tym propozycji dotyczące parkingów typu P+R i B+R.

-  Przedstawienia koncepcji rozwiązania dot. zaplecza technicznego do obsługi taboru.

-  Przedstawienie uwarunkowań wynikających z ew. rozcięcia przez projektowaną trasę obecnych powiązań lokalnych oraz przedstawienie założeń dot. obsługi obszarów przyległych do trasy.     

W tej części pracy oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia rozpoznania rynku europejskiego w zakresie taboru możliwego do zastosowania w poszczególnych wariantach (warianty II–V) z uwzględnieniem uwarunkowań dot. czasu oczekiwania na dostawę od ogłoszenia przetargu oraz uwarunkowań związanych z eksploatacją (łatwość przeglądów        i napraw). W szczególności należy wziąć pod uwagę specyfikę zakupu taboru dla systemu autobusu torowego, dla którego nie ma obecnie doświadczeń eksploatacyjnych w Polsce.

10. Analizy i prognozy ruchu i przewozów
Zakłada się, że w ramach SW zostaną  wykonane prognozy ruchu drogowego i przewozów    w transporcie zbiorowym. Ta część SW powinna obejmować następujące rozdziały:

10.1. 
Zebranie i analiza danych o ruchu i przewozach w zakresie niezbędnym do wykonania prognoz ruchu i przewozów, w tym wyników własnych badań ruchu.

10.2.
Metodyka prognoz ruchu i przewozów.

10.3. 
Modele sieci transportowej w roku bazowym.

10.4. 
Modele sieci transportowej dla horyzontów prognozy.

10.5. 
Założenia do prognoz ruchu i przewozów.

10.6. 
Wskaźniki wzrostu ruchu.

10.7. 
Wyniki prognoz ruchu i przewozów.

10.8. 
Analiza przepustowości wariantów inwestycji (dotyczy tylko projektowanej trasy transportu zbiorowego).

10.9. 
Analiza zapotrzebowania na tabor.

10.10. 
Wnioski z prognoz ruchu i przewozów.

10.11. 
Przygotowanie danych do dalszych analiz wykonywanych w SW.

Prognozy ruchu drogowego i przewozów w transporcie zbiorowym będą podstawą               do ustalenia zapotrzebowania na transport, wymagań technicznych dla infrastruktury oraz oceny efektywności ekonomicznej Projektu. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zastosuje metodę modelowania podróży i opracuje prognozy dla zakładanego okresu eksploatacji Projektu, tzn. okresu 25 lat pomniejszonego o okres realizacji. Prognozy powinny być wykonane dla pierwszego i ostatniego roku tego okresu oraz dla okresów pośrednich co 5 lat, w zakresie niezbędnym do wykonania SW. Okres objęty analizą i prognozami powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Prognozy ruchu drogowego powinny zostać wykonane z uwzględnieniem trzech kategorii pojazdów (macierze ruchu osobowego, dostawczego i ciężarowego). W ich wyniku dla godziny szczytu porannego powinny zostać przedstawione (w formie graficznej                       i tabelarycznej) prognozy natężeń ruchu na odcinkach sieci drogowej w obszarze analizy.

Prognozy przewozów w transporcie zbiorowym powinny zostać wykonane dla projektowanej trasy transportu zbiorowego, ale z uwzględnieniem wszystkich podsystemów funkcjonujących w obszarze analizy, tj.: komunikacji autobusowej, tramwajowej, metra          i kolei (w zakresie podróży aglomeracyjnych). Wyniki prognoz powinny być przedstawione w postaci liczby odbywanych podróży ogółem, liczby podróży związanych z poszczególnymi gminami, potoków pasażerskich na poszczególnych odcinkach trasy pomiędzy przystankami, wsiadł/wysiadł na przystankach oraz prac przewozowych wyrażonych w pojazdokilometrach    i pasażerogodzinach.

Prognozy powinny być wykonane dla wszystkich wariantów inwestycyjnych zdefiniowanych w rozdziale „Zdefiniowanie zakresu przedsięwzięcia” i uzgodnionych z Zamawiającym oraz wariantu bezinwestycyjnego.

Prognozy w kolejnych okresach powinny być wykonane na podstawie uzgodnionych               z Zamawiającym założeń: dotyczących podziału obszaru analizy na rejony komunikacyjne, opracowanych przez Wykonawcę danych programowo-przestrzennych (liczba mieszkańców   i zatrudnionych w rejonach komunikacyjnych) i założeń dot. rozwoju sieci transportowej.

Wykonawca powinien opracować model podróży dla stanu istniejącego (w tym modele sieci  i macierze podróży) oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego (w raporcie) wyniki skalibrowania modelu w stosunku do istniejących danych o ruchu i przewozach. Następnie powinien zbudować modele podróży dla okresów prognostycznych. Za stan istniejący należy traktować stan w roku wykonywania SW.

Zamawiający na życzenie Wykonawcy może udostępnić do wykorzystania model podróży (model sieci drogowej oraz macierze ruchu drogowego) będący w dyspozycji Urzędu        m.st. Warszawa, zbudowany na podstawie badania zachowań komunikacyjnych, które zostało wykonane w ramach Warszawskich Badań Ruchu 2005, a następnie zaktualizowany             (w zakresie sieci drogowej i natężeń ruchu) do stanu z roku 2010.

Modele podróży (dla stanu istniejącego i prognozowane) powinny być wykonane dla dnia roboczego, dla godziny szczytu porannego. Godzina szczytu powinna odpowiadać spodziewanym maksymalnym przewozom pasażerskim w korytarzu projektowanej trasy         i powinna być ustalona na podstawie pomiarów ruchu wykonanych w ramach SW.

Zamawiający będzie wymagać przekazania modeli podróży w standardzie umożliwiającym ich odczytanie w  programie VISUM PTV. Modele powinny zawierać macierze podróży użytkowników transportu publicznego w podziale na: macierz podróży użytkowników dotychczasowych, użytkowników przeniesionych z transportu indywidualnego                        i użytkowników nowo-wzbudzonych, oraz macierze podróży transportu indywidualnego        w podziale na kategorie pojazdów: samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Dodatkowo w wariantach inwestycyjnych z macierzy transportu indywidualnego należy wyodrębnić macierz podróży przeniesionych z samochodów osobowych do transportu publicznego. Przekazane modele powinny zawierać wszystkie informacje pozwalające wykonać rozkłady ruchu i weryfikację pozyskanych wyników.
Wykonawca SW powinien rozpoznać dostępność danych o ruchu drogowym (pochodzących   z pomiarów historycznych lub prowadzonych na bieżąco w obszarze oddziaływania Projektu   i mogących posłużyć do budowy/aktualizacji modelu w stanie istniejącym) i danych dot. przewozów w transporcie zbiorowym (np. dane ZTM w Warszawie,                              operatorów/przewoźników kolejowych).

Wykonawca powinien wykonać uzupełniające pomiary ruchu i przewozów co najmniej         w następującym zakresie:

1. Pomiar transportu drogowego, w okresie 6:00-9:00:

· badanie liczby pasażerów transportu zbiorowego (autobusy, busy), w wyniku którego będzie możliwe określenie wielkości przewozów pasażerów na DW 580 i  DW 92. Dla DW 580 badanie w co najmniej 9 przekrojach pomiarowych (wyjazd                  z Sochaczewa na wschód od DW 705, na wschód od Woli Pasikońskiej, na wschód od Kampinosu, na wjeździe do miasta Leszno, na wyjeździe z miasta Leszno, na wschód od Zaborowa, na wschód od Borzęcina Dużego, na wschód od Starych Babic przed trasą S8, na granicy Warszawy). Dla DK 92 w co najmniej 7 przekrojach pomiarowych (wyjazd z Sochaczewa, na wschód od Paprotni, na wjeździe                 i wyjeździe z Błonia, na wjeździe i wyjeździe z Ożarowa Maz., na granicy Warszawy); badanie powinno być wykonane z podziałem na kierunki ruchu.

· badanie natężeń ruchu samochodowego na DW 580 i DK 92 w tych samych przekrojach pomiarowych jak w przypadku transportu zbiorowego oraz na ciągach dróg niższych klas powiatowych i gminnych stanowiących przedłużenie                  ul. Szeligowskiej od strony Warszawy aż do DW 579 (ciąg drogowy równoległy do DW 580) w co najmniej 3 przekrojach pomiarowych. Badanie powinno zostać wykonane w podziale na strukturę rodzajową pojazdów i kierunkową ruchu. Wynikiem badania powinno być także ustalenie średnich napełnień pojazdów            (na wybranej próbie pojazdów).

· badanie długości podróży w ruchu samochodowym na DW 580, DK 92 i na ciągu dróg niższych klas powiatowych i gminnych stanowiących przedłużenie                  ul. Szeligowskiej od strony Warszawy aż do DW 579 (ciąg drogowy równoległy do DW 580) w co najmniej trzech przekrojach pomiarowych (usytuowanych w na granicy Sochaczewa, na granicy Warszawy i w środkowej części projektowanej trasy), z notowaniem numerów rejestracyjnych samochodów jadących w kierunku Warszawy. Wynikiem badania powinno być ustalenie średnich długości podróży na poszczególnych odcinkach tras oraz udziału ruchu tranzytowego (na podstawie identyfikacji czasów przejazdu pojazdów).

2. Pomiary w transporcie kolejowym w szczycie porannym 6:00-9:00  obejmujące:

· badanie ankietowe pasażerów na stacjach i przystankach kolejowych (tylko           w kierunku Warszawy);

· pomiar ilościowy użytkowników kolei z notowaniem wsiadających                         i wysiadających na ww. odcinku linii w podziale na kierunki (do Warszawy/          z Warszawy) oraz w podziale na poszczególne pociągi.

Pomiary natężeń ruchu samochodowego powinny zostać przeprowadzone w podziale na następujące kategorie pojazdów: rowery, motocykle, samochody osobowe i samochody osobowe z przyczepą, mikrobusy osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami, samochody ciężarowe z naczepami, autobusy komunikacji miejskiej, autobusy inne i inne pojazdy (np. wolnobieżne).

W dwóch przekrojach pomiarowych na granicy Warszawy pomiary natężeń ruchu samochodowego powinny zostać przeprowadzone w okresie 24 godzin w jednym wybranym dniu powszednim (wtorek, środa, czwartek). Wyniki tego pomiaru powinny zostać wykorzystane m.in. do określenia wskaźnika udziału godzin szczytu w dobie.

Badania powinny zostać wykonane w dniach wolnych od ew. zakłóceń ruchu związanych       z dniami świątecznymi, długimi weekendami lub innymi nietypowymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na obraz ruchu drogowego.  

Badanie ankietowe pasażerów kolei powinny być wykonane w wybrany dzień roboczy: wtorek, środę lub czwartek, w okresie szczytu porannego (w przedziale godzin 6.00-9.00),     w kierunku do Warszawy. Badanie powinno być wykonywane na stacjach i przystankach kolejowych (tj. Sochaczew, Piasecznica, Teresin, Seroki, Boża Wola, Witanów, Błonie, Płochocin, Ożarów Mazowiecki) w interwałach 15-minutowych. Podczas badania ankietowego powinny być zbierane informacje dot. motywacji odbywania podróży               (co najmniej do pracy, do szkoły, do usług, po zakupy, do domu, w odwiedziny), źródeł (miejsce rozpoczęcia podróży) i celów podróży (ze wskazaniem stacji docelowej oraz miejsca zakończenia podróży), kontynuowania przejazdu na terenie Warszawy innym środkami transportu zbiorowego, cech osoby badanej (mężczyzna, kobieta, szacunkowy wiek), rodzaju biletu wykorzystywanego w podróży. 

Oczekuje się, że uzyskana próba ankietowania na każdym przystanku/stacji nie będzie mniejsza niż 300 ankiet, lub w przypadku mniejszego wykorzystania, 30% liczby pasażerów wsiadających w okresie badania. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej próby podczas jednego dnia pomiarowego, na danym przystanku/stacji należy wykonać pomiar uzupełniający innego dnia.  

Badania powinny być wykonane przez przeszkolony personel. Personel pomiarowy powinien posiadać w widocznych miejscach identyfikatory, informujące o wykonywaniu badania           i umożliwiające identyfikację osób dokonujących badań.

Pomiary wsiadł/wysiadł na stacjach i przystankach kolejowych powinny dotyczyć wszystkich osób wsiadających na stacjach i przystankach w okresie badania ankietowego, do wszystkich pociągów, z notowaniem wyników w interwałach 15-minutowych. Badanie powinno dotyczyć obu kierunków ruchu.

Badania powinny być wykonane z wykorzystaniem formularzy do badań ankietowych            i ilościowych. Wykonawca powinien na tydzień przed rozpoczęciem pomiarów przedstawić Zamawiającemu do akceptacji formularze do badań ankietowych, harmonogram wykonywania badań oraz nazwiska kierowników badań w poszczególnych miejscach i dniach pomiarowych.

W raporcie z badań Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia terminów zrealizowanych badań, uzyskanych prób pomiarowych oraz elektronicznej bazy danych          z pomiarów. Postać bazy danych (układ kolumn i wierszy, zawartość treści) powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 

Wykonawca wraz z raportem z badań będzie zobowiązany do przekazania w sposób uporządkowany (każdy dzień pomiarowy i miejsce pomiaru w odrębnej teczce, każdy formularz pomiarowy opisany) oryginałów formularzy pomiarowych. 

Raport z badań powinien zawierać analizę wyników z przedstawieniem podstawowych statystyk. Powinien zawierać także rozszerzenie wyników badania ankietowego (wykonywanych na podstawie próby pomiarowej) do natężeń ruchu pasażerskiego wynikających z pomierzonej liczby pasażerów na stacjach i przystankach kolejowych.

11. Analiza oddziaływania na środowisko

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić w sposób syntetyczny:

- charakterystykę środowiska w rejonie Projektu pod względem morfologii, hydrografii      i warunków hydrogeologicznych i geologicznych, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, warunków przyrodniczych                   i krajobrazowych i zabytków kultury,

- ocenę potencjalnego wpływu Projektu na: środowisko gruntowo-wodne, środowisko      w związku z wytwarzanymi odpadami, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, klimat, gleby, powierzchnię ziemi, krajobraz  i przyrodę ożywioną, krajowy i europejski system ochrony przyrody, na dobra materialne i dobra kultury,

- opis działań, które powinny być podjęte w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze (na etapie budowy         i eksploatacji),
- zakres procedury ocen oddziaływania na środowisko, która będzie musiała być podjęta w celu realizacji Projektu w  świetle obowiązujących uregulowań prawnych.

12.
Nakłady inwestycyjne 

W rozdziale tym należy przygotować dane wejściowe do analizy ekonomicznej dotyczące nakładów kapitałowych dla wariantów inwestycyjnych.

Zestawienie kosztów powinno zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem             i realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności koszty: wykupu gruntu, prac projektowych, nadzoru i obsługi inwestorskiej, promocji, robót budowlano-montażowych, zakupu taboru, organizacji zaplecza technicznego dla taboru, w rozbiciu na podstawowe asortymenty i rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane oraz w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty inwestycyjne powinny być podane w rozbiciu na lata w układzie netto i brutto, z podaniem sumy kosztów kwalifikowanych                               i niekwalifikowanych oraz w podziale na koszty z wykupem gruntów i bez wykupu gruntów. Koszty inwestycji powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

Koszty inwestycyjne należy określić na podstawie najnowszych dostępnych danych, na podstawie wstępnego kosztorysu własnego Wykonawcy SW.

W przypadku, gdy w ramach Projektu występują konstrukcje inżynierskie o znacznej wartości, należy wyodrębnić je w zestawieniu kosztów, w celu ułatwienia  zidentyfikowania kosztów dominujących.

13.
Koszty operacyjne

Rozdział ten powinien zawierać oszacowanie wydatków na eksploatację i utrzymanie.

W analizie należy uwzględnić koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury dedykowanej dla poszczególnych środków transportu, dla każdego z analizowanych wariantów.                  W przypadku infrastruktury drogowej, koszty utrzymania i eksploatacji w poszczególnych latach okresu analizy należy oszacować w oparciu o koszty jednostkowe zawarte                   w podręczniku Niebieska Księga
. 

Szacunek kosztów eksploatacji i utrzymania dla każdego roku okresu analizy należy przygotować w rozbiciu na główne kategorie kosztów, zgodnie z zaleceniami Niebieskiej Księgi w podziale na ceny netto i brutto:

- koszty utrzymania infrastruktury, w tym obiektów,

       - remonty cząstkowe i okresowe,

- inne (określić, jeśli występują).

Jednocześnie w poszczególnych wariantach analizy należy uwzględnić koszty eksploatacji       i utrzymania taboru obsługującego pasmo zachodnie. Koszty eksploatacji oraz utrzymania bieżącego taboru należy określić na podstawie zakładanej stawki wozokilometra/ pociągokilometra i prognozowanej pracy przewozowej wykonywanej przez tabor odpowiedni dla analizowanego wariantu przedsięwzięcia. Dla całego okresu analizy należy wykonać projekcję stawki wozokilometra/ pociągokilometra.

W przypadku niewliczania do stawki wozokilometra/ pociągokilometra kosztu dostępu         do infrastruktury szynowej, koszt taki należy przedstawić oddzielnie i uwzględnić w analizie.

14.       Analiza ekonomiczna
14.1. 
Założenia i metodyka analizy

14.2. 
Scenariusze analizy

14.3. 
Korekta fiskalna nakładów inwestycyjnych

14.3.1. Korekta kosztów inwestycyjnych o podatek VAT


14.3.2. Korekta kosztów inwestycyjnych o efekty fiskalne

14.4. 
Wartość rezydualna

14.5. 
Korekta fiskalna kosztów utrzymania infrastruktury oraz kosztów eksploatacji               i utrzymania taboru

14.5.1. Korekta kosztów utrzymania i eksploatacji o podatek VAT

14.5.2. Korekta kosztów utrzymania i eksploatacji o efekty fiskalne

14.6. 
Analiza kosztów użytkowników

14.6.1 Koszty eksploatacji pojazdów

14.6.2 Koszty czasu użytkowników

14.6.3 Koszty wypadków

14.6.4 Koszty emisji toksycznych składników spalin

14.7. 
Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej

14.8. 
Podsumowanie analizy ekonomicznej

14.9. 
Analiza wrażliwości

Analiza winna być wykonana wg wytycznych na temat metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści zamieszczonej w Niebieskiej Księdze.

Analiza musi być oparta na prognozach ruchu i przewozów i wynikających z nich statystyk prac przewozowych.

Warianty analizy (bezinwestycyjny i warianty inwestycyjne) powinny wynikać z analiz przeprowadzonych w rozdziale „Zdefiniowanie zakresu przedsięwzięcia”.

Wariant bezinwestycyjny, nazywany wariantem odniesienia, powinien stanowić wyjściowy wariant w analizie ekonomicznej, w stosunku do którego porównywane powinny być warianty inwestycyjne.

W ramach wariantów inwestycyjnych powinny być określone nakłady inwestycyjne na jego realizację oraz koszty utrzymania i eksploatacji.

W analizie ekonomicznej należy uwzględnić co najmniej następujące koszty ekonomiczne dotyczące użytkowników i środowiska (przy uwzględnieniu zmiany podziału zadań przewozowych związanej z realizacją poszczególnych wariantów projektu):

· koszty czasu podróżnych,

· koszty eksploatacji pojazdów,

· koszty emisji spalin,

· koszty wypadków.

W analizie kosztów eksploatacji pojazdów należy uwzględnić efekt przesiadania się pasażerów z transportu indywidualnego do zbiorowego. 

W analizie należy uwzględnić wartość rezydualną inwestycji. Wartość ta musi być uwzględniona w ostatnim roku analizy.

Za pierwszy rok analizy należy przyjąć zakładany rok składania wniosku o dofinansowanie    z funduszy europejskich. Należy go ustalić w porozumieniu z Zamawiającym.

Należy obliczyć wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej:

· ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji (ENPV),

· ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR),

· ekonomiczny wskaźnik z inwestycji korzyści/koszty (BCR).
Należy wykonać analizę wrażliwości uzyskanych wskaźników na wartości kluczowych zmiennych, zgodnie ze scenariuszami zawartymi w Niebieskiej Księdze. Dodatkowo należy wyznaczyć zmienne krytyczne, których jednoprocentowa zmiana powoduje zmianę wartość ENPV o 5%. Ponadto należy wyznaczyć wartości progowe zmiennych kluczowych,             tzn. wartości, przy których ENPV osiąga wartość równą zero.
15.       Analiza finansowa

15.1.
Założenia

15.2.
Harmonogram wydatków inwestycyjnych

15.3
Sprzedaż usług. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży

15.4.
Kalkulacja kosztów operacyjnych

15.5.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

15.6.
Obliczenie wartości dofinansowania z funduszy UE

15.7.
Źródła finansowania Projektu

15.8.
Wskaźniki rentowności

15.9.
Analiza wrażliwości

Analizę finansową należy opracować zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi. 

Analizę finansową należy przeprowadzić metodą analizy przepływów przyrostowych, polegającą na ocenie projektu, na podstawie różnic w wydatkach pomiędzy wariantem inwestycyjnym a wariantem bezinwestycyjnym, określonym jako wariant odniesienia.

Należy obliczyć saldo finansowych przepływów pieniężnych, obejmujących nakłady inwestycyjne i wszystkie kategorie kosztów eksploatacji i utrzymania. Przepływy finansowe podlegające ocenie powinny być szacowane oddzielnie dla wariantu odniesienia i wariantu inwestycyjnego.

Wskaźnik dofinansowania UE należy wyliczyć zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 lub dokumentu je zastępującego, aktualnego w trakcie wykonywania studium. Podział całkowitych kosztów projektu na kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z harmonogramem, powinien być opracowany w porozumieniu z Zamawiającym.

Należy przedstawić zestawienie planowanego wkładu z funduszy UE i innych źródeł finansowania (środki własne, dofinansowanie UE, kredyty, inne).

16.
Analiza ryzyka

Ocenę ryzyka należy przedstawić w formie opisowej, jakościowej. Należy podać informacje     o ryzyku związanym z realizacją projektu. Zaleca się przeanalizowanie następujących rodzajów ryzyka:

· przekroczenie terminu realizacji z przyczyn leżących po stronie partnerów instytucji publicznej – opóźnienie w wydawaniu decyzji administracyjnych, wykupie gruntów, procedurze przetargowej,

· przekroczenie terminu z przyczyn leżących po stronie partnerów prywatnych – niedotrzymanie terminów umownych, wycofanie się wykonawcy Projektu,

· zwiększenie kosztów inwestycyjnych,

· inne rodzaje ryzyka – protesty oferentów na etapie przetargów na realizację, protesty osób prywatnych, sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją na każdym etapie robót, protesty obrońców ochrony środowiska, spadek przewozów, recesja gospodarcza, nowe uregulowania prawne itp.),

· eliminacja poważnych kolizji środowiskowych,

· ew. trudności z wykonalnością techniczną inwestycji,

· ew. sprzeciwu społecznego. 

17.
Plan wdrożenia i funkcjonowania Projektu

17.1.
Harmonogram realizacji

17.2.
Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej Projektu

17.2.1.   Eksploatacja i zarządzanie 

17.2.2.   Finansowanie działalności 

17.3.
 Promocja i informacja

Należy przygotować harmonogram realizacji inwestycji w układzie tabelarycznym, wyraźnie wskazać etapy oraz poszczególne zadania realizacyjne określając ramowe czasy/ terminy wykonania. Załączyć opis harmonogramu, głównych kategorii prac. Wskazać punkty krytyczne projektu i ewentualne zagrożenia dotrzymania harmonogramu realizacji.

Należy przygotować harmonogram realizacji Projektu w postaci wykresu Gantt’a.

VII. Wymagania dot. części graficznej SW
Zamawiający oczekuje, że graficzna forma prezentacji zawartości SW będzie obejmować zarówno rysunki, schematy, wykresy i fotografie umieszczone w tekście dokumentu,            jak i w formie załączników graficznych (poza głównym tekstem).

Należy zakładać następujący minimalny zakres ilustracji do SW:

1. Analizowany projekt na mapie województwa; jeden rysunek lub więcej w zależności      od czytelności przedstawienia przez wykonawcę SW, skala rysunku dostosowana            do formatu A4 lub A3; rysunki w tekście studium. 
2. Projektowana trasa na tle systemu transportowego analizowanego obszaru; skala rysunku dostosowana do formatu A4 lub A3; rysunek w tekście studium.
3. Plan sytuacyjny rozpatrywanych wariantów w skali 1:25 000 (ew. 1:10 000, jeśli skala mniejsza nie pozwalałaby na czytelne przedstawienie); rysunki poza tekstem studium oraz w wersji pomniejszonej, np. do A4 lub A3 w tekście studium.
4. Prognozy ruchu i przewozów - rysunki w tekście studium, dostosowane do formatu A4 lub A3.
5. Przedstawienie rekomendowanego rozwiązania na tle mapy uwarunkowań środowiskowych - ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
VIII. Wymagania dot. redakcji SW
1. Tekst i rysunki powinny zapewnić czytelność i jednoznaczność treści opracowania. Tekst powinien być w miarę możliwości zwarty i ograniczony do niezbędnych informacji wynikających ze specyfiki opracowania i zawartości przyszłego Wniosku                          o współfinansowanie.

2. Dokumentacja powinna być oprawiona, ale z możliwością wyjmowania poszczególnych części składowych opracowania („rozpinany grzbiet”). 

3. W części opisowej powinien być umieszczony spis treści, spis rysunków, spis tabel           i ew. spis fotografii.

4. Każdy z egzemplarzy raportu końcowego wraz z rysunkami i płytą CD z wersją elektroniczną powinien być umieszczony w odrębnej i podpisanej teczce. 

IX. Wymagania dot. części elektronicznej

Zamawiający oczekuje, że wykonawca przekaże raport z opracowania (końcowy oraz raporty z etapowego postępu prac) w formie:

1. Tekst  raportu  w postaci edytowalnej, w formie plików w standardzie programu Word 2003 oraz w formacie PDF.
2. Arkusz kalkulacyjny wykorzystany do wykonania analiz ekonomicznych, finansowych i wrażliwości w standardzie programu Excel z aktywnymi formułami umożliwiającymi weryfikację wykonanych obliczeń. 
Arkusz powinien uwzględniać wymagania CUPT, zawarte na stronie internetowej: http://www.cupt.gov.pl/files/inne/Instrukcja_AKK_drogowe_do_50_mln_EUR.PDF.

3. Arkusz kalkulacyjny z bazą danych z wykonanych badań ruchu i przewozów               w transporcie zbiorowym.

4. Modele podróży powinny być przedstawione w formacie Visum w postaci odrębnych plików dla każdego wariantu dla wszystkich lat prognozy.
5. Rysunki stanowiące załączniki do SW w wersji edytowalnej w standardzie MicroStation i w formacie PDF.
X. Wytyczne organizacyjne dot. przebiegu realizacji SW

Zamawiający oczekuje, że  SW zostanie wykonane w podziale na następujące etapy kończone raportami:

Etap I, obejmujący następujące elementy SW: 

· Określenie beneficjenta

· Określenie przedmiotu studium
· Opis Projektu (bez punktu Logika interwencji)
· Opis istniejącego systemu
· Zdefiniowanie zakresu przedsięwzięcia
· Analiza potrzeb inwestycyjnych i opcji technicznych

Raport z etapu I powinien zawierać propozycję wariantów realizacji Projektu.

Etap II, obejmujący następujące elementy SW: 

· Analiza rozwiązań technicznych
· Analiza oddziaływania na środowisko
Etap III, obejmujący analizy i prognozy ruchu i przewozów. 

Etap IV, obejmujący następujące elementy SW: 

· Nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne

· Analiza ekonomiczna
· Analiza finansowa
· Analiza ryzyka
· Wybór wariantu rekomendowanego na podstawie wyników analiz

· Plan wdrożenia i funkcjonowania Projektu
Etap V, obejmujący przedstawienie wersji wstępnej raportu końcowego SW.

Etap VI, obejmujący przedstawienie wersji ostatecznej raportu końcowego SW. 

XII Ustalenia formalne

1. Forma opracowania.

Opracowanie końcowe należy przedstawić w formie papierowej w 10 egzemplarzach             (+ 10 kopii wersji elektronicznej z zapisanymi cyfrowo aktywnymi arkuszami kalkulacyjnymi         i plikami w standardzie Visum).

Raporty etapowe (Etap I – V) należy przedstawiać w 3 egzemplarzach papierowych               (+ 3 kopie wersji elektronicznej). W raporcie z etapu III wymaga się przekazania plików                    w standardzie Visum. W raporcie z etapu IV wymaga się przekazania aktywnych arkuszy kalkulacyjnych.

2. Terminy realizacji.

Rozpoczęcie zadania w dniu podpisania umowy.

Zamawiający oczekuje, że opracowanie zostanie wykonane zgodnie z następującym harmonogramem:

· Raport z etapu I: 6 tygodni od daty podpisania umowy

· Raport z etapu II: 10 tygodni od daty podpisania umowy

· Raport z etapu III: 1 czerwca 2014 r.

· Raport z etapu IV: 15 lipca 2014 r.

· Raport z etapu V: 15 sierpnia 2014 r.

· Raport z etapu VI: 30 września 2014 r.

Należy zakładać że badania ruchu zostaną rozpoczęte nie wcześniej niż 31 marca 2014 r.  

Uwaga:

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne uwagi do poszczególnych raportów w terminie do 14 dni od przekazania raportu. Uwagi do raportu z etapu V(wersja wstępna raportu końcowego) zostaną przekazane w terminie do 30 dni o daty przekazania raportu.     Nie przekazanie uwag w zakładanych terminach będzie oznaczać akceptację raportu bez uwag.

załącznik nr 2
pieczęć oferenta/

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz........................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................... składam/-y następującą ofertę:

Podejmuję/-my się wykonania studium wykonalności projektu pn.: „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu:             m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”, za poniższą cenę:

Łączna cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia   wynosi:

............................ PLN + VAT ……..%  tj.…………….=............................ BRUTTO PLN.

(słownie:……………………………………………………….)

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego 
i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.

3. Zobowiązuję się, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, do przygotowywania odpowiedzi na ewentualne pytania i zarzuty przedstawione przez Zamawiającego dotyczące wykonanych opracowań oraz  do współpracy  z wyłonionym w przetargu przez Zamawiającego biurem projektowym w zakresie uzgodnień, przy projektowaniu rozwiązań technicznych wybranego rodzaju połączenia komunikacyjnego.
4. Akceptuję wzór umowy załączony do specyfikacji i zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru mojej oferty w powyższym postępowaniu.

............................, dnia ................2014 r.                   .........................................................

                                                                                 podpis/-y osoby/-ób upoważnionej/-ych
                                                                            Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR …………/……/2014
zawarta w dniu ……………………. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy:

1. M.st. Warszawa, reprezentowanym przez:

    1. Jarosława Dąbrowskiego
-
Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy

    2. Bohdana Szułczyńskiego        -
Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bemowo       m.st. Warszawy 

2. Powiatem Warszawskim Zachodnim , reprezentowanym przez:

    1. Jana Żychlińskiego
-
Starostę,

    2. Pawła Białeckiego
-
Wicestarostę,

3. Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez:

    1.Tadeusza Korysia
-
Starostę,

    2. Janusza Ciurę

-
Wicestarostę,

4. Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez:

    Krzysztofa Turka

-
Wójta Gminy,

5. Gminą Leszno, reprezentowaną przez:

    Andrzeja Cieślaka
-
Wójta Gminy,

6. Gminą Kampinos, reprezentowaną przez:

    Tomasza Tymoftyjewicza
-
Wójta Gminy,

7. Miastem i Gminą Błonie, reprezentowaną przez:

    Zenona Reszkę

-
Burmistrza,

8. Miastem i Gminą Ożarów Mazowiecki, reprezentowaną przez:

    Pawła Kanclerza

-
Burmistrza,

9. Miastem Sochaczew, reprezentowanym przez:

    Piotra Osieckiego

-
Burmistrza,

10. Gminą Sochaczew, reprezentowaną przez:

    Mirosława Orlińskiego
-
Wójta Gminy,

zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym” ,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………              

zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest: Wykonanie studium wykonalności projektu pn.: „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie - Kampinos zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Szczegółowy zakres robót wymieniony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 
3. Do  realizacji określonego w ust. 1 przedmiotu umowy Samorządy zawarły  w dniu           10 lipca 2013 r. Porozumienie w celu wykonania wstępnego studium wykonalności do  realizacji wspólnej przyszłej inwestycji mającej  połączyć Miasto i Gminę Sochaczew poprzez Gminy Błonie, Kampinos, Leszno, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice do stacji metra „Chrzanów”, zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy..  

§ 2

TERMINY REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy do dnia 30 września 2014   roku.
Obowiązujący harmonogram wykonywanych prac:

 - Raport z etapu I: 6 tygodni od daty podpisania umowy
 - Raport z etapu II: 10 tygodni od daty podpisania umowy
 - Raport z etapu III: 1 czerwca 2014 r.
 - Raport z etapu IV: 15 lipca 2014 r.
 - Raport z etapu V: 15 sierpnia 2014 r.
 - Raport z etapu VI: 30 września 2014 r.
§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót będących przedmiotem umowy, strony ustalają na kwotę …………………… PLN netto + kwota podatku VAT ….%                    w wysokości …………………… PLN, co daje łączną kwotę  ……………………… PLN brutto (słownie: …………………………………………………………….).

2.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi  wynagrodzenie  związane z realizacją zadania i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą obciążały każdy z samorządów    w równych kwotach
4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich zakończeniu z tytułu popełnionych przez siebie błędów kalkulacyjnych,                          a w szczególności ilości prac koniecznych i niezbędnych do wykonania, jak również             z tytułu zmian cen jednostkowych.

5.  Wynagrodzenie przysługuje za prace wykonane we własnym zakresie przez Wykonawcę oraz ewentualnych podwykonawców.

6. Podstawą do zapłacenia faktur za wykonanie robót będzie przedstawienie przez Wykonawcę protokołów odbioru robót podpisanych przez strony umowy.

7. Po protokolarnym odbiorze zostaną wystawione faktury częściowe opiewające na równe kwoty dla każdego Samorządu występującego po stronie Zamawiającego, zgodnie             z postanowieniami § 3 ust. 1 Porozumienia.
8. Wszystkie strony Porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w budżetach swoich jednostek
9. Płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie realizowana, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu,   o którym mowa w ust. 6 (potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy) oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT z podaniem numeru umowy,               w terminie 14 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu.

10. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiór robót ma na celu stwierdzenie wykonania  robót oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zakończenia poszczególnych etapów prac zgłosi na piśmie gotowość do odbioru.
3. Zamawiający  wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. W odbiorach będą uczestniczyli przedstawiciele Samorządów – stron Porozumienia.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze nieprawidłowości.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone  nieprawidłowości lub ujawnione zostanie nie zachowanie należytej staranności jakiemu powinny odpowiadać wykonane przez Wykonawcę prace, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  a) jeżeli nieprawidłowości nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich  usunięcia,

  b) jeżeli nieprawidłowości nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają wykorzystywanie wykonanych prac zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy        i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

  c) może zlecić wykonanie zastępcze prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu nieprawidłowości oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

§ 5

OSOBY FUNKCYJNE

1. Strony ustalają, że osobami kontaktowymi każdej ze stron przy realizacji niniejszej umowy będą:

   a. ze strony Wykonawcy ……………………………………………..

   b. ze strony Zamawiającego …………………………………………
2. Zmiana osób pełniących powyższe funkcje wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

§ 6

GWARANCJA

Wykonawca zobowiązuje się, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, do współpracy            z wyłonionym w przetargu przez Zamawiającego biurem projektowym w zakresie uzgodnień, przy projektowaniu rozwiązań technicznych wybranego rodzaju połączenia komunikacyjnego.
§ 7

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

   a) za opóźnienie w wykonaniu prac w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia całkowitego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

   b) za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3%  wynagrodzenia całkowitego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od uzgodnionego przez strony dnia wyznaczonego do ich usunięcia ,

   c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

   d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

   e) w przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek z tytułu zwłoki, w wysokości ustawowej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Kary umowne mogą być potrącane z faktury za wykonany przedmiot umowy.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego , Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

3. Sprawy wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w jedenastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

       ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA   
�Niebieska Księga, Infrastruktura drogowa, JASPERS, grudzień 2008 (ew. dokument ją zastępujący lub uzupełniający w momencie realizacji przedmiotowych SW)





1

